MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERE

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Melléklet: 1 db

# Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Összeállította:          ………………………………………………

Börzsei Tibor

Vezérigazgató

MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Egyeztetve:              ……………………………………………….

Vargha Tibor

Főosztályvezető

# Építési, Környezetvédelmi és

Településfejlesztési Főosztály

……………………………………………….

Nyilas Ferencné

Főosztályvezető

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Törvényességi észrevételre bemutatva:

……………………………………………….

Dr. Mészáros Miklós

jegyző

Miskolc Megyei Jogú Város

Közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés!

Miskolc Város Önkormányzatának Közgyűlése 2006. november 30-án döntött az új hálózat bevezetéséről, az MVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Miskolc Város Közgyűlésének döntése alapján 2007. január 1-jén megtörtént az új közösségi közlekedési hálózat bevezetése. A társaság szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik az új hálózat működését, melyben mindössze kisebb finomítások életbe léptetése vált szükségessé.

Jelen beszámoló összefoglalja az új hálózat bevezetésének tapasztalatait.

I. Tartalmi összefoglaló

Az új közlekedési hálózat kidolgozását sokrétű előkészítő munka előzte meg, a javasolt hálózat struktúra kialakítása az utasszámlálási adatok, a célforgalmi és jegyhasználati szokások felmérései együttesen szolgáltak alapul a közlekedési szakemberek számára.

Miskolc Város Önkormányzatának Közgyűlése 2006. november 30-án döntött az új hálózat bevezetéséről, az MVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Az utasok tájékoztatása a 2007. január 1-jétől életbe lépő változásokról már a közgyűlési döntést megelőzően megkezdődött. A tájékoztatás a helyi írott és elektronikus sajtón, az MVK Zrt. saját honlapján, a háztartásokba eljutatott levelek, a megállóhelyeken, végállomásokon, járműveken kihelyezett információs táblák segítségével történt. Emellett a Társaság képviselői számos lakossági fórumon is részt vettek.

Az új hálózat bevezetését követően, 2007. január 2-tól az MVK Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik az új közlekedési hálózat működését, az utasforgalom alakulását. A társasághoz érkező utas-észrevételek feldolgozása folyamatosan zajlott.

A társasághoz beérkezett észrevételek, a társaság szakemberei által lefolytatott vizsgálatok, valamint az utasszámlálási adatok alapján 2007. február 1-jétől, valamint 2007. május 1-jétől változások léptek életbe egyes járatok menetrendjében. A korábban közlekedtetett rásegítő járatok beépítésre kerültek a menetrendbe, illetve egyes járatok esetében módosult egy-egy reggeli, vagy esti indulási időpont. Jelentősebb változást lépett életbe a 21-es autóbusz viszonylat menetrendjében, módosult a 33-as járatok útvonala, és beépítésre, áthelyezésre kerültek egyes megállóhelyek.

A 2007. június 16-i nyári menetrendváltással változott a 19-es és 67-es járatok közlekedési rendje, míg a 2007. szeptember 1-jén bevezetett menetrenddel együtt módosult az 1A-s, a 34-es viszonylatok útvonala, a 69-es járatok végállomása, míg a 24-es viszonylaton új le és felszállóhely került kialakításra.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A 2007. január 1-jével életbe léptetett változások szervesen kapcsolódnak Miskolc megyei jogú város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiájához.

III. Előzmények

Az új közlekedési struktúra részleteinek kidolgozásához az utasszámlálási vizsgálatok adatai, a célforgalmi és jegyhasználati szokások felmérései együttesen szolgáltak alapul a közlekedési szakemberek számára. Az előkészítő munka lépéseit részletesen a melléklet tartalmazza.

Miskolc Város Önkormányzatának Közgyűlése 2006. november 30-án döntött a racionalizált hálózat bevezetéséről, a közösségi közlekedési hálózatot működtető Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

A racionalizált hálózat bevezetéséhez kapcsolódóan, a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében végzett kommunikációs kampány legfőbb elemeit a melléklet tartalmazza.

IV. Várható szakmai hatások

A racionalizált hálózat bevezetésének szakmai tapasztalatai, jelen beszámolóban is részletezett szakmai hatások, eredmények alakján további változtatásokat nem tervezünk, így további közvetlen szakmai hatásokkal nem kell számolnunk.

V. Várható gazdasági hatások

A racionalizált hálózat bevezetésének szakmai és gazdasági tapasztalatai alapján további változtatások életbeléptetését nem tervezünk, így a mellékletben részletezett gazdasági hatásokon túl további közvetlen gazdasági hatással nem számolhatunk.

VI. Kapcsolódások

Miskolc Városi Villamosvasút Fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan a villamos szerepének erősítése Miskolc város kelet-nyugati közlekedési tengelyében.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Vitás kérdés nem maradt fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása a racionalizált hálózat bevezetése kapcsán folyamatosan zajlott, jelen beszámoló nem vet fel újabb tájékoztatási feladatokat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2007. október 15.

OROSZ LAJOS
Alpolgármester

# Miskolc Megyei Jogú Város

# Polgármesteri Hivatala

Határozati javaslat

A Közgyűlés megtárgyalva a racionalizált hálózat bevezetéséről szóló beszámolót döntött annak elfogadásáról.

Felelős:  		Káli Sándor polgármester

Közreműködik: 	MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

Határidő:  		azonnal

Melléklet: A racionalizált hálózat bevezetése, annak szakmai tapasztalatai és gazdasági hatásai

# A racionalizált hálózat kidolgozásának előzményei

Az új közlekedési struktúra részleteinek kidolgozásához az utasszámlálási vizsgálatok adatai, a célforgalmi és jegyhasználati szokások felmérései együttesen szolgáltak alapul a közlekedési szakemberek számára. 
A racionalizált hálózat kidolgozása során végzett sokrétű előkészítő munka legfőbb lépései a következők voltak:

2003. április: célforgalmi utasszámlálás Miskolcon és környékén

2004-2005: Légrúgó nyomáson alapuló utasszámláló rendszer fejlesztése (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, MVK Zrt.)

2006. január: Hálózatracionalizálási felkészülés indítása

2006. január-április: Utasszámlálási és kiértékelési rendszer kialakítása.

2006. április-június: A teljes autóbusz hálózaton utasszámlálások végzése

2006. április: Tanácsadó bevonása a hálózatracionalizálási feladat lebonyolításába

2006. május 23.: Jegy- és bérlethasználati szokások felmérése

2006. augusztus: Optimalizált hálózati javaslatok értékelése, hálózati javaslat kialakítása

2006. szeptember 14., 23-24.: Villamos hálózaton ellenőrző utasszámlálás

2006. október: Menetrendi alapadatok meghatározása, forgalomtechnikai teljesíthetőség, vonalak bejárása, forgalomtechnikai változtatási igények meghatározása.

2006. november: egyeztetés Miskolc Város Önkormányzatának Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztályának vezetőivel, aminek hatására módosítottuk javaslatunkat.

        - 31-es viszonylat közvetlen kapcsolatot biztosít az Egyetemváros és a Tiszai Pu. között

        - Hejő-park kiszolgálása a 14H-s viszonylat segítségével

        - 9-es, 99-es viszonylatok szétválasztása

        - 33-as, 34-es végállomásai: az Arany János utca helyett a Búza téren és a Szemere utcán kerültek kialakításra

2006. november: Menetrendek szerkesztése

# A racionalizált hálózat bevezetése

Miskolc Város Önkormányzatának Közgyűlése 2006. november 30-án döntött a racionalizált hálózat bevezetéséről, a közösségi közlekedési hálózatot működtető Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról.

A racionalizált hálózat bevezetéséhez kapcsolódóan, a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében végzett kommunikációs kampány legfőbb elemei a következők voltak:

## Társaságunk szakemberei lakossági fórumokon mutatták be a hálózat átszervezésének okait, alapelveit, a fontos változásokat:

2006. november 13.: Lakossági fórum, Herman Ottó Gimnázium

2006. november 23.: Észak-Magyarország által szervezett lakossági fórum, Ifjúsági Ház

2006. november 24.: Lakossági fórum, 21. Általános Iskola, Diósgyőr

2006. november 27.: Lakossági fórum, Avasi Gimnázium, Avas

2006. november 30.: Közmeghallgatás a Városházán

2006. december 5.: Lakossági fórum, Kilián

2006. december 8.: Lakossági fórum, Móra Ferenc Általános Iskola, Berekalja

2006. december 12.: Lakossági fórum, Csele utcai Általános Iskola, Martin-kertváros

## A lakosság helyi sajtón keresztül történő folyamatos tájékoztatása újságcikkek, sajtóközlemények és PR hirdetések segítségével

2006. november 21.: Sajtókonferencia a racionalizált hálózat bevezetéséről, annak indokoltságáról

2006. december 2.: MiNap c. hetilap, beszámoló a Közgyűlés döntéséről

2006. december 9.: MiNap c. hetilap, Hogyan közlekedjünk 2007. január 1-jétől? (PR hirdetés, melyben városrészenként kerültek bemutatásra a közlekedési hálózat változásai)

2006. december 15.: sajtótájékoztató, az új menetrend bemutatása

2006. december 16.: hirdetés a MiNap c. hetilapban a bérlettípusok és tarifarendszer változásairól

2006. december 16-20.: hirdetés a Miskolci Tv képújságjában (alapinformációk a hálózat- és tarifaváltozásokról)

Folyamatos tájékoztatás a helyi írott és elektronikus sajtó segítségével.

## Civil szervezetek, önkormányzati képviselők tájékoztatása

2006. november 15.: MSZP frakció tájékoztatása

2006. november 22.: FIDESZ frakció tájékoztatása

2006. december 4.: Felsőzsolca Polgármesterének tájékoztatása

2006. december 4.: Egyeztetés a civil szervezetekkel, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Kossuth u. 13.

## Tájékoztatás a járműveken, megállóhelyeken, direkt levél segítségével:

2006. december 13-19.: Hírlevél minden miskolci háztartásba, mely városrészenként mutatta be az új közlekedési hálózatot

2006. december 20.-: Vonalhálózati térkép kihelyezése a járműveken, végállomásokon, megállóhelyeken

2006. december 20.-: A bérletértékesítés megkezdése, minden 2007. januári vagy 2007. évi bérletet vásárló ingyenes menetrendkönyvet kapott ajándékba.

2006. december 20.-22.: Nagyfelhasználók tájékoztatása direkt levélben a változásokról

2006. december 22.: Menetrend letölthető verziójának elhelyezése a honlapon

2006. december 27.: Vonalhálózati térkép flash verziójának, útvonalkeresőnek elhelyezése társaságunk honlapján

2006. december 27.-: Díjszabási tájékoztató és utazási feltételek kihelyezése a járműveken, bérletpénztárakban

# Racionalizált hálózat bevezetésének tapasztalatai

2007. január 2-tól folyamatosan figyelemmel kísérjük az új közlekedési hálózat működését, az utasforgalom alakulását. A társasághoz érkező utas-észrevételek feldolgozása folyamatosan zajlott. A 2007. január 1. előtti vonalhálózat visszaállítására nincs lehetőség és az eddigi tapasztalatok alapján ez nem is indokolt, azonban az utasok észrevételei, valamint felmérések, utasszámlálások alapján tovább finomítottuk az új közlekedési rendszert.

Az új közlekedési hálózat bevezetése utáni legfontosabb események az alábbiak voltak:

2007. január 3.: rásegítő járatok közlekedtetése a reggeli csúcsidőszakban az 1-es, 1A-s, 3-as, 14-es, 14H-s, 29-es és 35-ös vonalán, valamint az 1-es és 2-es villamoson

2007. január 5.: rásegítő járat közlekedtetése az 1-es, 1A-s viszonylaton, a délutáni csúcsidőszakban

A társasághoz beérkezett észrevételek, a társaság szakemberei által lefolytatott vizsgálatok, valamint az utasszámlálási adatok alapján 2007. február 1-jétől az alábbi változtatásokat léptettük életbe:

A korábban közlekedtetett rásegítő járatok beépítésre kerültek az 1-es, 1A-s, 3-as, 14-es, 14H-s, 29-es és 35-ös, valamint a villamos viszonylatok menetrendjébe. Ezzel együtt pontosításra kerültek ezen járatok indulási idejei.

Változott a 12-es, valamint a 68-as viszonylat menetrendje, a járatok indulási ideje jobban illeszkedik az utasok által megfogalmazott elvárásokhoz.

Társaságunk kiemelten kezelte azon panaszok orvoslását, melyekben a reggeli munkakezdéshez, vagy az esti műszakváltáshoz kapcsolódó nem megfelelő csatlakozásokra, hosszú várakozási időkre vonatkoztak. Az ilyen jellegű panaszok kivizsgálása, adatokkal való alátámasztását követően tettük meg a szükséges változásokat. 
Ennek megfelelően 2007. február 1-jétől apróbb változásokat léptettünk életbe a 2-es, a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 18-as, 19-es, 35É-s, 67-es 69-es viszonylatok menetrendjében. Ezek a változások általában egy-egy indulási időt érintettek, esetleg egy-egy plusz forduló beépítésével jártak.

Újabb változások életbe léptetésére 2007. május 1-jétől került sor, ezek az alábbiak voltak:

Változott a 21-es járatok menetrendje, a napi fordulók száma a jelenlegi 126 fordulóról 92 fordulóra csökkent.

Változott a 33-as viszonylat útvonala, a járatok az Üveggyár megállóhely után a Gábor Áron, a Kiss Ernő, majd a Tímármalom utcán haladnak tovább.

A 14-es és 14H-s járatok megállnak a 11-es járatok Petőfi téri megállóhelyén.

A 4-es és a 31-es járatok Vízügyi Igazgatóságnál található megállóhelye áthelyezésre került a 3-as és a 21-es járatok megállóhelyére.

A 22-es viszonylaton plusz fordulók kerültek beállításra. A viszonylaton rásegítő jelleggel a reggeli órákban, illetve délután közlekedtettünk rásegítő járatokat. Ezek beépítésre kerültek a menetrendbe, így az Egyetemvárosból 15:48-kor és 17:50-kor is indulnak járatok a Centrum felé. (A reggeli plusz forduló az utas-menetrendben nem jelenik meg, hiszen ekkor 5 percenként követik egymást a járatok.)

6-os Újgyőri főtér – Pereces

      - A 6-os viszonylaton péntekenként rásegítő járatot építettünk be, mely az Újgyőri főtérről 11:40-kor, míg Perecesről 12:00-kor indul.

      - A 6-os viszonylaton a 16:15-ös járat 16:20-kor indul az Újgyőri főtérről. (Perecesről: 16:40-kor)

      - A 6-os viszonylaton a 23:10-es járat 23:25-kor indul az Újgyőri főtérről. (Perecesről: 23:42-kor)

A 99-es viszonylaton a 22:10-es járat 22:30-kor indul az Újgyőri főtérről. (Kandó K. u.-ról 22:40-kor)

A 9-es viszonylaton a 14:10-es járaton csuklós autóbusz közlekedik.

A 2007. június 16-án életbe léptetett nyári menetrendváltással változott:

A 19-es és 67-es járatok közlekedési rendje (2007. március 29-én lakossági fórumon egyeztettük a javaslatot)

Plusz fordulót építettünk be a 35-ös viszonylat menetrendjébe

Számos viszonylat esetében módosultak egyes indulási időpontok, utasaink kérésének megfelelően. Így az 1-es, 1A-s, 4-es, 5-ös, 8-as, 12-es, a 21-es és 99-es, valamint a 22-es, 31-es, 35-ös, 44-es, 69-es autóbuszok menetrendjében is változott egy-egy indulási időpont.

2007. szeptember 1-jén bevezetett menetrenddel az alábbi módosítások léptek életbe:

Módosult az 1A-s viszonylat útvonala a Tisza vá.- Búza tér közötti szakaszon, mégpedig úgy, hogy az Üteg u. helyett a járatok a Selyemrét megállóhelyen állnak meg.

A 24-es viszonylaton új le-és felszállóhely került kialakításra a Gömöri pályaudvar felől közlekedő 32-es járatok Búza téri megállóhelyével párhuzamosan.

A 32-es viszonylat Hatvanötösök utcai megállóhelye mintegy 50-100 méterrel a Gömöri pályaudvar irányába áthelyezésre került, így a Szépkorúak Házához közelebb esik.

Változott a 34-es viszonylat végállomása, útvonala módosult. A járatok végállomása az Arany J. utcába került.

A 69-es viszonylat végállomása Diósgyőrben az 5-ös és 15-ös viszonylatok végállomásánál kapott helyet.

Plusz fordulók kerültek beépítésre a 2-es, a 3-as, a 29-es autóbusz viszonylatok esetében, míg a 14-es, a 21-es és a 32-es viszonylat fordulóinak száma csökkent

Változott a 22-es járatok üzemideje, a járatok szorgalmi időszakban (2007. szeptember 10. és 2007. december 21. között) munkanapokon 04:35 – 22:00 óra között közlekednek. 
22 óra után a 2-es viszonylat mindkét irányban érinti az Egyetermvárost (3-3 járat), ezzel nemcsak kiváltva a 22-es viszonylatot, de hosszabb üzemidőt is biztosítva az Egyetemről Tapolcára vagy épp a belvárosba utazók számára.

A fent leírt változásokról a helyi sajtón keresztül, honlapunkon, illetve szórólapok, valamint menetrendi betétlapok, új menetrend segítségével tájékoztatjuk az utazóközönséget.

A racionalizált vonalhálózat bevezetése kapcsán jelentősen növekedett a Társaságunkhoz érkező ügyfélészrevételek száma. Míg a korábban negyedévente átlagosan 240 körül alakult az utaspanaszok száma, addig 2006. utolsó negyedévében 454, míg 2007. első negyedévében 815 észrevétellel számolhattunk. 2007. III. negyedévében az észrevételek számának növekedése a szigorított jegyellenőrzési rendszernek köszönhető.

Lényeges kiemelni, hogy a társaságunkhoz beérkezett 707 db racionalizálással kapcsolatos észrevétel – melyek egy része több kérést is tartalmazott, így összesen kb. 800-850 kéréssel számolhatunk - jelentős része általános javaslat, melyben a korábbi közlekedési hálózat egészének vagy egyes vonalaknak a visszaállítását kérték utasaink. Ezeket a javaslatoknak, kéréseknek nem tudunk eleget tenni, hiszen azok teljesítése jelentős többletterheket jelentene társaságunk, és így Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.

A racionalizálással kapcsolatos észrevételek száma és összetétele a következő módon alakult:

| Időszak | Racionalizálással kapcsolatos észrevételek száma |
| --- | --- |
| 2006. IV. negyedév | 185 |
| 2007. I. negyedév | 445 |
| 2007. II. negyedév | 54 |
| 2007. III. negyedév | 21 |
| Összesen | 707 |

Azon észrevételek száma, melyben konkrét indulási időpontok módosítását kérték utasaink, 120. Az ilyen jellegű speciális problémákat lehetőség szerint megoldottuk. 
A hozzánk beérkezett vonalhálózati jellegű észrevételek egy részének kivizsgálása hosszabb időt vett igénybe. Ezen javaslatok jelentős részét városunk vezetői, önkormányzati képviselői tolmácsolták társaságunk felé.

Az alábbi táblázatok röviden mutatják a képviselők által tolmácsolt észrevételek kapcsán végzett vizsgálatok eredményeit:

| Észrevétel, javaslat tárgya | Vizsgálat eredménye | Státusz |
| --- | --- | --- |
| 1A-s közlekedési rendjének módosítása (érintse az Andrássy utca és Diósgyőr – 101B-s viszonylat volt végállomása – megállóhelyet) | Az Újgyőri főtérnél a jelenlegi megállóhely kedvezőbb az átszálló utasok számára. A 101B-s végállomásának érintése többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| A 3-as viszonylat járatsűrűségének növelése | 2007. szeptemberi menetrendváltással teljesítve | Megvalósult |
| A 3A-s viszonylat vonalának meghosszabbítása | Jelentős többletköltséggel járna, és ezzel párhuzamosan nem jár utasszámnövekedéssel. | Elutasítva |
| Közvetlen átszállás biztosítása a 3A-s viszonylatról és a 31-es viszonylatra a Vízügyi Igazgatóságnál | 2007. május 1-jétől megvalósult. | Megvalósult |
| Plusz fordulók beépítése a 6-os viszonylaton (reggel és délután) | A reggeli plusz forduló beépítését útasszámadatok nem indokolják, többletköltséggel járna. A délutáni időszakban jelzett zsúfoltság az előző járat indulási időpontjának módosításával áthidalható. Változtatás: 2007. május 1-jétől. | Elutasítva / megvalósult |
| A 7-es viszonylat a Selyemrét érintésével közlekedjen | Az 1A-s járatok érintik a Selyemrét megállóhelyet. | Megvalósult |
| A 7-es viszonylat járatsűrűségének növelése | Utasszámadatok nem indokolják. | Elutasítva |
| 11-es vonalának kettéválasztása, a Közdomb u. külön viszonylattal történő kiszolgálása | A kérés megvalósítható, a felmerülő előnyökről és hátrányokról egyeztetünk a képviselővel. | Folyamatban |
| 14-es megállítása a 11-es viszonylat Petőfi tér megállóhelyén, közvetlen átszállási lehetőség biztosítása a 11-es és 34-es járatokra | 2007. május 1-jétől megvalósult. | Megvalósult |
| 14H-s útvonalának módosítása |  |  |
| Egyetemvárosig történő közlekedtetése | Korábbi időszak utasszámadatai alapján nem indokolt, jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| A járat csak az egyik irányban közlekedjen a Sütő J. utcán, a másik irányban haladjon a Futó utca, Csaba vezér utca útvonalon, érintse a Cementgyár megállóhelyet | Többletköltséggel járna, utasszámadatok alapján nem indokolt. Közszolgáltatási szerződés értelmében a rendelkezésünkre álló legrövidebb útvonalon kell kiszolgálnunk a szolgáltatásba bevont területeket. | Elutasítva |
| Kassai utca érintésével közlekedjen, ezzel közvetlen kapcsolatot teremtve a lakótelep és a belváros között | A 14-es és 14H-s járatok kapacitása csak együtt tudja kiszolgálni az SZTK és Repülőtér közötti területet, a 24-es viszonylat útvonalának meghosszabbítása jelentős többletköltségekkel járna. A jobb Búza téri kapcsolat került kialakításra. | Elutasítva / Megvalósult |
| A 19-es járat a Digép érintésével közlekedjen | Korábbi időszak utasszámadatai alapján nem indokolt, jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| Észrevétel, javaslat tárgya | Vizsgálat eredménye | Státusz |
| 21-es a végállomása a Tiszai Pu. legyen | Utasszámadatok alapján alátámasztható a Szondi Gy. utcai végállomásoztatás, járatsűrűség jelentős mértékben csökkent. | Elutasítva |
| A 21-es és a 99-es járatok összekapcsolása, a 21-es régi útvonalának visszaállítása | Jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| 24-es visszaállítása és üzemidejének bővítése, (14H-s járat helyett) | A 14-es és 14H-s járatok kapacitása csak együtt tudja kiszolgálni az SZTK és Repülőtér közötti területet, a 24-es viszonylat útvonalának meghosszabbítása jelentős többletköltségekkel járna. A jobb Búza téri kapcsolat került kialakításra. | Elutasítva / Megvalósult |
| 32-es Szeles utcai megállójának áthelyezése |  | Megvalósult |
| A 33-as útvonalának módosítása | 2007. május 1-jétől megvalósult. | Megvalósult |
| A 34-es közlekedési rendjének módosítása, megállójának áthelyezése a Petőfi téren | Forgalmi akadályok miatt nem megvalósítható. | Elutasítva |
| 34-es útvonalának módosítása, a járatok a belváros érintésével közlekedjenek | Az Arany J. utcán történő végállomásoztatást Miskolc MJV Önkormányzata jóváhagyta. | Megvalósult |
| A 68-as viszonylat menetrendjének módosítása | 2007. február 1-jétől megvalósult. | Megvalósult |
| Zs-s visszaállítása | A Városgazda Kht. Finanszírozásában 2007. május 19. és 2007. augusztus 10. között megvalósult. | Átmenetileg megvalósult |
| Járat közlekedtetése a Hidegsoron | Nem engedélyezett a Hidegsoron való közlekedés. | Elutasítva |
| Napi két forduló biztosítása a Vizitelepekhez | Különcélú autóbuszjárat közlekedtetésével megoldott. | Megvalósult |
| Északi ipartelep ellátása, bekapcsolása a közlekedési rendszerbe | Vizsgálat alatt. | Folyamatban |

Az alábbi táblázatok röviden mutatják az utasaink által Társaságunkhoz eljutatott észrevételek kapcsán végzett vizsgálatok eredményeit:

| Észrevétel, javaslat tárgya | Vizsgálat eredménye | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Berekalja kiszolgálása, közvetlen, átszállás nélküli kapcsolat | Fölösleges többletkapacitások keletkeznének. | Elutasítva |
| A 3A-s viszonylaton az Orvosi Rendelő megállóhely áthelyezése | Az utcában nem tudunk autóbusszal behajtani. | Elutasítva |
| A 4-es autóbusz járatok a Búza tér irányába a Tapolcai elágazásnál a 14-es járatokkal közös megállóhelyen álljanak meg | Menetidő növekedést okozna, az előző megállókban közvetlen átszállási lehetőség van. | Elutasítva |
| Észrevétel, javaslat tárgya | Vizsgálat eredménye | Státusz |
| A 6-os viszonylaton esti plusz forduló beépítése | Utasszámadatok nem indokolják, többletköltséggel járna, az utolsó járat indulási időpontját későbbre toltuk 2007. május 1-jétől. | Megvalósult |
| A 6-os viszonylaton a pénteki iskolavégzéshez igazodóan plusz forduló beépítése | 2007. május 1-jétől megvalósult. | Megvalósult |
| A 14-es közlekedési rendjének módosítása, a járatok APEH Kirendeltség előtti, ITC előtti megállítása | 2007. május 1-jétől megáll a 11-es viszonylat Petőfi téri megállóhelyén. A járatok ITC előtti megállítása menetidő növekedésével járna, | Megvalósult / Elutasítva |
| 14H-s mindkét irányban a Szilágyi Dezső utcán, illetve a Búza teret érintve közlekedjen | A 14-es és 14H-s járatok kapacitása csak együtt tudja kiszolgálni az SZTK és Repülőtér közötti területet, a 24-es viszonylat útvonalának meghosszabbítása jelentős többletköltségekkel járna. A jobb Búza téri kapcsolat került kialakításra. | Elutasítva / Megvalósult |
| 19-es a Láditelep u. érintésével közlekedjen | Javaslatot dolgoztunk ki a 19-es és 67-es 19:00 utáni járatainak összevonására, erről egyeztettünk a képviselővel. Nyári menetrenddel lépett életbe. | Megvalósult |
| 21-es útvonalának módosítása: |  |  |
| a Vasgyár érintésével közlekedjen | Jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| eredeti útvonalán, vagy a volt 101B-s végállomásáig közlekedjen | Jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| végállomása a Digép legyen | Jelentős többletköltséggel járna, a 29-es járatokon jelentkező utazási igények miatt a 29-es viszonylatot mindenképp be kell vinni a Vasgyárhoz. | Elutasítva |
| A 24-es Búza téri megállóhelyének áthelyezése | Egyeztettünk Miskolc MJV Önkormányzatának illetékeseivel. | Megvalósult |
| 33-as útvonalának meghosszabbítása a Vasgyári kórházig, korábbi közlekedési rendjének visszaállítása | Jelentős többletköltséggel járna. | Elutasítva |
| 35-ös az Avas városközpont érintésével közlekedjen | A 35-ös járatok feladata, hogy lehető legrövidebb idő alatt jutassák el az Avason élőket a belvárosba, ez menetidő és költségnövekedést okozna. | Elutasítva |
| A 67-es egyes járatainak közlekedtetése a Komlóstető végállomásig | Javaslatot dolgoztunk ki a 19-es és 67-es 19:00 utáni járatainak összevonására, erről egyeztettünk a képviselővel. Nyári menetrenddel lépett életbe. | Megvalósult |
| 69-es végállomásának áthelyezése | 2007. február 1-jétől közös megállóhelyen álltak meg az 1-es, 1A-s viszonylatokkal, majd az 5-ös, 15-ös megállóhelyéhez került. | Megvalósult |
| A Cora járat megállítása a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának épületénél | Jeleztük a Corának az igényt, a járat közlekedtetésének költségét ő fizeti, a megállóhely kialakítása az Önkormányzat feladata. | Folyamatban |

# Forgalmi teljesítmények alakulása

Az elvárt szállítási teljesítményeket a Közszolgáltatási Szerződés (KSZ) éves szinten, az üzleti terv ezen túl havi szinten is rögzíti. A KSZ éves szinten a tervteljesítést 98-102 % közötti írja elő. Az alábbi adatok alapján elmondható, hogy Társaságunk az elvárt férőhely-kilométert teljesítette.

A Társaság 2007. 1-8. hónapjának közszolgáltatási szerződés szerinti szállítási teljesítménye 913, 98 milllió férőhelykilométer, amely értékkel a szerződésben rögzített követelmény 98,3 %-on teljesült. Az üzemági teljesítmények tekintetében autóbusznál 1,8 %-os , villamosnál 1,5 %-os elmaradás mutatkozik.

| Szállítási teljesítmény | Bázis | Terv | Tény | Index a bázishoz | Index a tervhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-8. hónap (fhkm) | (%) | (%) |
| Közszolgáltatási Szerződés szerint összesen | 1 094 663 262 | 929 786 911 | 913 979 688 | 83,5 | 98,3 |
| Autóbusz | 872 981 946 | 698 491 560 | 686 055 324 | 78,6 | 98,2 |
| Villamos | 222 214 677 | 231 849 451 | 228 329 628 | 102,8 | 98,5 |

Ebben az időszakban 83,1 millió utas szállítására került sor, amely a tervtől 2,5 %-kal, míg a bázistól 6,4 %-kal kevesebb. A statisztikai szorzókkal képzett 282,9 millió utaskilométer a tervtől 2,5 %-kal alacsonyabb értéket mutat.

2007-ben a közösségi közlekedésben tapasztalható utasvesztési trend, nem csak Miskolcon, de az ország más nagyvárosaiban is jellemző. Ezt a trendet a következő táblázat szemlélteti, melynek adatai 2007. első félévére vonatkoznak. 
Látható, hogy míg a többi vidéki nagyváros (Debrecen, Szeged, Győr, Pécs) növelte, vagy épp csak csekély mértékben csökkentette szolgáltatási teljesítményét, addig Társaságunk 15,8 %-os férőhely-kilométer teljesítmény csökkentést hajtott végre. A kibocsátott kapacitások racionalizálására, azért volt szükség, mert ellenkező esetben társaságunk vesztesége 2007-ben elérte volna az 1,1 milliárd Ft-t.

Ezzel szemben a statisztikai módszerekkel számított utasszám csökkenés a vidéki nagyvárosok között Miskolcon a legcsekélyebb. Az utaskilométer adatok, pedig csak a Tisza Volán Zrt. (Szeged) esetében csökkentek kisebb mértékben, mint Miskolcon.

A menetrend szerinti helyi tömegközlekedés főbb mutatói 2007. I. félévében

| Közlekedési társaság | Férőhely-kilométer (1000) | Index a bázishoz (%) | Utasok száma (1000 fő) | Index a bázishoz (%) | Utas-kilométer (1000) | Index a bázishoz (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskolc Városi Közlekedési Zrt. | 692 831 | 84,2 | 64 668 | 94,5 | 219 811 | 92,7 |
| Debrecen Közlekedési Zrt. | 109 661 | 99,7 | 16 997 | 87,4 | 43 829 | 87,4 |
| Hajdú Volán Zrt. | 567 957 | 99,5 | 42 551 | 84,5 | 148 708 | 84,1 |
| Tisza Volán Zrt. | 477 023 | 102,4 | 45 986 | 93,3 | 188 382 | 93,2 |
| Kisalföld Volán Zrt. | 409 738 | 98,3 | 30 345 | 89,2 | 105 033 | 89,0 |
| Pécsi Közlekedési Zrt. | 529 339 | 101,7 | 38 612 | 84,0 | 140 157 | 84,0 |

A férőhely-kihasználtság az autóbusz üzemágnál 1,3 %-kal alacsonyabb, villamos üzemágnál 0,7 %-kal több a tervtől.

| Férőhely-kihasználtság | Bázis | Terv | Tény | Index a bázishoz | Index a tervhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007. 1.-8. hónap | (%) | (%) |
| Autóbusz | 27,80 | 31,54 | 31,13 | 112,0 | 98,7 |
| Villamos | 29,40 | 30,16 | 30,39 | 103,4 | 100,7 |

# Menetjegy- és bérletértékesítés

Az előzőekben bemutatott utasvesztési trendnek megfelelően a menetjegy értékesítésből származó árbevételünk  36,1 MFt-tal, bérlet értékesítésből származó árbevételünk 41,2 MFt-tal alacsonyabb a tervnél.

A menetjegyek egyenértékes összesen értéke az értékesítési tervhez képest 6,8 %-os elmaradást mutat, mely egyenesen arányos az utasszámok változásával. A menetjegyek értékesítése terén júliusban tapasztalható növekedés a jegyellenőrzési rendszer szigorításának köszönhető.

A bérletek eladási mennyisége 8,1 %-kal alacsonyabb a bázis értéknél, míg a tervtől 1,1 %-kal marad el. A Tanuló/Nyugdíjas bérletek forgalma a bázishoz képest 8,1 %-os csökkenést mutat, a tervezettől 2,7 %-kal alacsonyabb.

A bázis időszakhoz képest:

Az összesített teljesáru havi bérlet értékesítés 8,6 %-kal csökkent.

Az egyvonalas bérletek értékesítése 21,5 %-kal, a villamos bérleteké 7,8 %-kal növekedett

A kombinált bérletek forgalma az előző időszakkal nehezen mérhető össze, hiszen az összvonalas autóbusz bérlet megszűnésével is számolnunk kell. A két bérlettípus tavalyi értékesítéséhez képest 9,1 %-kal csökkent, azonban meg kell jegyezni, hogy a kombinált bérletek értékesítése több, mint duplájára nőtt, a növekedés mértéke 120,4 %-os.

A helyközi bérletek forgalmában a bázishoz képest 14,9 %-os csökkenést láthatunk:

a teljesáru 7-es bérleteknél 3,5 %-os növekedés mutatkozott, azonban a T-NY bérletek értékesítése 39,1 %-kal esett vissza
Ennek elsődleges oka, hogy megváltozott a fogyasztói árkiegészítések igénylésére vonatkozó szabályozás, mely szerint 2006. július 1-jétől a közigazgatási határon túli nyugdíjas bérletek után fogyasztói árkiegészítés nem igényelhető. 2006. július 1-jét megelőzően a 7-es autóbusz viszonylatra érvényes nyugdíjas bérletek esetében a Társaságunk által igényelhető fogyasztói árkiegészítés mértéke 900 %-os volt (azaz az 580 Ft-s bérletár mellett 5.220 Ft-s árkiegészítéssel számolhattunk), addig ma erre a célra nem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés. 
Emellett Társaságunk tarifarendszere kialakítása során igyekezett a lehető legnagyobb üzletpolitikai kedvezményt biztosítani. 
A rendelet változása nyomán a Társaságunknál jelentkező bevételkiesésnek csak egy részét fedezi a nyugdíjas bérletek árának emelése, hiszen a 7-es Búza tér és Felsőzsolca között érvényes nyugdíjas bérlet ára 2700 Ft, míg a 7/2-es Felsőzsolca elágazás és Felsőzsolca között érvényes nyugdíjas bérlet ára 1000 Ft.

Menetjegy- és bérletértékesítés 2007. 1.-8. hónapban (db)

# Bevételek és ráfordítások

## Bevételek 2007. 1.-8. hónapjában

Személyszállítás bevétele a bázisnál 10,0 %-kal magasabb, a tervezettnél 3,9 %-kal alacsonyabb. A bevételeken belül a menetjegy értékesítése 36,1 MFt-tal (7,9 %), míg a bérletek eladása 41,2 MFt-tal kevesebb az előirányzottnál (2,7 %). Különcélú bevétel a tervezett értéktől 0,79 MFt-tal, a különjárati bevétel 0,92 MFt-tal alacsonyabb.
A fogyasztói árkiegészítés 16,47 MFt-tal (1,5 %) alacsonyabb a tervezett értéknél. A Tanuló-Nyugdíjas kombinált bérletek értékesítése után kapott fogyasztói árkiegészítés összege 3,2 %-kal, a helyközi bérletek árkiegészítése 17,9 %-kal elmarad a tervezettől. Az ingyenes utazásokhoz kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés 6,2 %-kal, azaz 14,9 M Ft-tal magasabb a tervezettnél.

A bevételek alakulása 2007. 1.-8. hónapjában

| Megnevezés | Bázis | Terv | Tény | Index | Eltérés a tervtől |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bázishoz | Tervhez |  |
| Személyszállítás árbevétele | 1 768 489 | 2 023 612 | 1 944 489 | 110,0% | 96,1% | -79 123 |
| Menetjegy | 407 275 | 455 949 | 419 811 | 103,1% | 92,1% | -36 138 |
| bérletjegy | 1 323 654 | 1 526 243 | 1 484 988 | 112,2% | 97,3% | -41 255 |
| különcélú | 34 446 | 37 500 | 36 702 | 106,5% | 97,9% | -798 |
| Különjárat | 2 917 | 3 700 | 2 785 | 95,5% | 75,3% | -915 |
| Egyéb | 197 | 220 | 203 | 102,8% | 92,2% | -17 |
| Fogyasztói árkiegészítés | 1 210 029 | 1 099 686 | 1 083 221 | 89,5% | 98,5% | -16 465 |
| F. árkiegészítés - ingyenes utazásokra | 248 417 | 239 507 | 254 360 | 102,4% | 106,2% | 14 853 |
| F. árkiegészítés helyi - darabszám alapján | 921 293 | 835 137 | 808 313 | 87,7% | 96,8% | -26 824 |
| F. árkiegészítés helyközi | 40 319 | 25 042 | 20 548 | 51,0% | 82,1% | -4 494 |

Az Önkormányzat által folyósított Pénzügyi kompenzáció a bázishoz képest 4,3 %-kal, míg a tervhez képest 18,8 %-kal alacsonyabb, ez 174,6 MFt bevételkiesést jelent, mely a később meghozott önkormányzati határozat szerint 100 MFt időarányos részével (66,7 MFt) csökkenthető.

A Társaság összes bevétele 4 093 MFt, mely 275,3 MFt-tal (6,3 %) alacsonyabb az előirányzottnál.

## Ráfordítások alakulása 2007. 1.-8. hónapjában

Az anyagjellegű ráfordítás a tervnél 15,4 %-kal (251,2 MFt), míg a bázisnál 17,5 %-kal alacsonyabb.

Az anyagköltségnél 207,3 MFt-os (14,9 %) megtakarítás jelentkezik. Ezen belül a villamos vontatási energia terén jelentkező megtakarítás 16 MFt, mely a tervhez képest 12,6 %-os megtakarítást jelent, míg a gázolaj felhasználás értéke 81,2 MFt-tal (11,6 %) marad el a tervezettől.

Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások területén 79,6 MFt-os, azaz 58 %-os megtakarítás figyelhető meg. 3,6 %-os, azaz 4,1MFt-os túllépés tapasztalható az igénybevett nem anyagjellegű szolgáltatások területén.
Az egyéb szolgáltatások költsége 1,8 MFt-tal alacsonyabb a tervezettnél.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 5,3 %-kal, 102 MFt-tal több a tervezett összegnél, mely a csoportos létszámleépítés során felmerült költségeknek köszönhető. Ezen belül a bérköltség 0,7 MFt-tal alacsonyabb, míg a személyi jellegű egyéb kifizetés 83,8 MFt-tal magasabb az előirányzottól, hiszen elsősorban itt jelennek meg a csoportos létszámleépítés költségei.

A bérjárulékok összességében 4,3 MFt-tal magasabb a tervezettnél.

Az értékcsökkenési leírás 5,9 MFt-tal (1,0 %) alacsonyabb a tervezett értéknél.

Az egyéb ráfordítások értéke 7,4 MFt, mely a tervezett értéknek mindössze 3,4%-a.

A pénzügyi műveletek ráfordításánál 7,6 MFt, azaz 5,1 % túllépés jelentkezik.

A rendkívüli ráfordítások értéke 1,3 MFt-tal elmarad a tervezettől.

Az összes ráfordítás 319,9 MFt-tal (17,1 %) alacsonyabb a tervezett értéknél, így 5,9 %-kal elmarad a bázis időszak ráfordításaitól is.

# Eredmények

A Társaság 2007. 1-8. hónapjára tervezett 139.627 eFt veszteséggel szemben csekélyebb mértékű, 95.087 eFt veszteséget határozhatunk meg, mely nem tartalmazza az Önkormányzat által nyújtandó pénzügyi kompenzáció elmaradását.

A Társaságunknál életbe léptetett változások – tarifaemelés, racionalizált hálózat bevezetése – kapcsán az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

Az országos tendenciákat, a többi közlekedési cégnél tapasztalt utasvesztést figyelembe véve valószínűsíthető, hogy Társaságunk bevételei az utasvesztés miatt tovább csökkentek volna, abban az esetben is, ha nem történik meg a hálózat átalakítása.

Az egy lakosra jutó férőhelykilométer teljesítményünk még a racionalizált hálózat és teljesítmény mellett is több mint 20 %-kal magasabb, mint a vidéki nagyvárosokban.

A kapacitás kihasználtság 28,1 %-ról 30,94 %-ra növekedett.

A korábbi hálózat fenntartása mellett a költségek reálértéken a 2006-os szinten maradtak volna.

A korábban alkalmazott üzleti modell alapján társaságunk vesztesége hálózat racionalizálás és tarifaemelés nélkül 2007. év végére 1,1 milliárd Ft lett volna. Ennek időarányos, 1-8. hónapra jutó arányos része 742 MFt, melyhez képest Társaságunk vesztesége ebben az időszakban mindössze 95 MFt., miközben az idei évben az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi kompenzáció 100 MFt-tal alacsonyabb a tavalyi és egyben tervezett értéknél.